**Календарный график работ**

**по разработке программного продукта**

**Наименование разработки:** «DATA PROTECTION».

**Основание для разработки:** проект в рамках лабораторной работы.

**Сроки разработки:** с «12» сентября 2021 г. по «06» октября 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа разработки** | **Сроки разработки** | **Отчетные материалы** | **Примечание** |
| 1. | Анализ требований технического задания и уяснение стоящей задачи | 12.09.2022 – 18.09.2022 | Выполнено | Составлено и изучено техническое задание по разработке программного продукта |
| 2. | Разработка и реализация программного продукта | 19.09.2022 – 25.09.2022 | Выполнено | Сделана первая версия сайта |
| 3. | Испытания программного продукта на правильность функционирования | 26.09.2022 – 28.09.2022 | Выполнено | Проведена проверка соответствия техническому заданию |
| 4. | Внесение изменений в программный продукт | 29.09.2022 – 02.10.2022 | Выполнено | Обновлена версия программного продукта |
| 5. | Окончательные испытания программного продукта | 03.10.2022 – 04.10.2022 | Выполнено | Проведена проверка соответствия техническому заданию |
| 6. | Разработка технической документации программного продукта | 05.10.2022 | Выполнено | Разработана техническая документация |
| 6. | Подписание акта сдачи/приемки работ | 06.10.2022 | - | - |

Календарный график